会同县档案馆2021年

财政支出绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况：

项目：数据库信息建设，项目单位为会同县档案馆，本项目以馆藏档案为基础，通过对馆藏档案进行扫描和档案目录录入，实现馆藏档案的数字化，通过数字化档案信息系统，可实现档案数据的快速查找，省时省力，档案查询更为精准，工作效率更加提高，服务社会功能更加突出。

（二）项目是依据档办发[2013]2号、《湖南省档案管理条例》第二十四条、怀办发[2015]14号文件等规定申请设立，其目的是为了更好地方便档案利用者查阅档案原文，实现馆藏档案信息资源的交流与共享。

本项目计划 从2021年2月至2021年12月31日,完成档案信息平台系统维护,档案目录、全文和多媒体数据库建设。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排落实、总投入等情况：全年年初县财政预算安排数据库信息建设80000元。

（二）项目资金实际使用情况：数据库信息建设项目资金80000元主要用于：差旅费8100元、信息网络建设维修（护）费19000元、劳务费12600元、其他交通费7700元、其他商品和服务支出24871.13元。

（三）项目资金管理情况：制定了一些制度和办法，如：《财务管理制度》、《会同县档案馆2021年综合管理制度》、项目资金专款专用管理等，并严格按照制度执行，及时报送项目资金预算执行情况。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况：根据县财政安排事前经过集体讨论，按照规定程序申报，通过财政部门初审，下达项目预算。

（二）项目管理情况：严格按管理制度执行，安排足够的经济力量确保项目顺利实施，做到经费专款专用。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况：项目资金严格按进度拨付，到年底全额拨付完毕。

1、项目的经济性：本项目成本控制比较合理，没有出现浪费现象，由于馆藏档案信息化是一个延续多年的项目，因此现在所有预算资金全部要用于档案信息化、数字化，不存在节约多少的问题。

2、项目的效益性：查找资料，化解矛盾，保护档案，长久利用，及时归档，管理规范。

3、项目的有效性：本项目资金使用效果明显，已数字化的档案可以在档案管理系统平台上方便查阅，减少了纸质实体档案的使用，保护了原始档案，降低了工作人员的劳动强度，提高了档案的查全率和查准率，方便了机关事业单位和普通老百姓。

4、项目的可持续性：便于档案的永久保存和利用，不丢失档案资料，提高档案信息资源的共享。档案信息数字化是档案部门和一项基础性工作，是档案工作迈向现代化的必由之路，是档案部门落实科学发展观的重要举措。

五、其他需要说明的问题

主要经验做法、改进措施和有关建议等

一是领导重视，项目建设的每一个环节，领导班子都进行集体开会研究决定。二是派驻纪检组及时跟踪监督，为项目保驾护航，确保了项目的公正、公开、透明，确保了干部廉洁。

会同县档案馆                                    2022年5月23日