附件1

湖南会同渠水国家湿地公园管理局

整体支出、项目支出绩效目标自评

为加强预算绩效管理，强化预算支出绩效责任，提高财政资金使用效益，根据《中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发[2019]10号）、《会同县财政局关于开展2021年度本级财政资金绩效自评工作的通知》（会财绩[2022］11号），2021年度，湖南会同渠水国家湿地公园管理局坚持以执行预算为中心，以节约费用为重点，抓好单位财务管理工作，现就2021年整体、项目支出绩效自评如下：

一、渠水国家湿地公管理局的主要职责、工作任务及目标

主要职责：保护优质水源地、打造健康河流廊道、展示丰富湿地文化、推动生态文明建设；湿地保护保育；恢复修复；湿地功能和湿地文化展示；湿地生态旅游；湿地科研和科普宣教。

主要工作任务及目标是：

（一）宣传和贯彻有关湿地资源保护和管理的法律、法规、规章和方针政策。

（二）负责湿地公园内的湿地保护与利用、生态旅游等事务；负责对湿地公园规划控制区内的建设、规划、开发、经营活动进行监管、审批和处罚。

（三）负责实施湿地公园总体规划；制定湿地公园的管理计划和各项规章制度并组织实施；协调湿地公园与周边乡镇、村的关系。

（四）负责争取、筹措湿地保护、修复、建设和管理资金；对授权的相关资产进行经营、管理、合理开发和综合利用；组织实施湿地公园生态保护修复工程、基础设施配套、房地产、生态旅游开发及其它项目，并予以管理。

（五）负责做好湿地资源的普查、评价工作，保管湿地保护、管理和研究工作中获得的各项成果、数据和资料，并按照规定向有关部门报送调查和监测报告。

（六）负责对外宣传、推广、交流与湿地科学知识普及、教育、参与湿地保护与利用的交流与合作。

（七）配合有关部门做好园区内的林业林政、渔业渔政、环境保护、市政市容、园林绿化等工作。

（八）完成县委、县政府或上级行政主管部门安排的其他工作。

二、基本情况

现有全额拨款事业编制11个，实有在职人数11人，无离、退休人员。实有在职人数与编制数相符。

三、年初预算安排情况

2021年度县本级安排湖南会同渠水国家湿地公园管理局预算收入109.09万元，其中工资性支出82.39万元，公用经费14.7万元，基本支出占预算总额比例为89.00%，项目支出12万元（其中湿地保护与恢复4万元；湿地执法4万元；湿地宣传与教育4万元），项目支出占预算总额比例为11%，主要围绕湿地保护工作进行安排，基本能够保障湖南会同渠水国家湿地公园管理局履行主要工作职责。

- 2021年度“三公经费”预算3.9万元，其中公务接待费为1.6万元、公务用车购置及运行维护费为2.3万元。

四、本年预算执行情况

收入方面：在实际执行中，渠水湿地公园管理局全年总收入为211.23万元，其中2020年结转结余42.64万元（基本支出结余结转11.42万元、专项资金支出结转结余31.22万元），本年收入171.25万元(其中年未财政收回2.66万元,实际预算收入158.59万元;其他收入10万元)具体如下：

1、县本级年初预算拨款收入109.09万元，年未财政收回2.66万元，实际收入106.43万元，其中基本支出收入97.09万（工资福利收入82.39万元、公用经费收入14.7万元）；项目收入12万元(湿地保护与恢复4万元；湿地执法4万元；湿地宣传与教育4万元),年未财政收回2.66万元,实际县本级年初预算拔款项目收入9.34万元。

2、预算调整收入52.16万元 ，其中基本支出收入35.30万元（人员工资及福利调增35.30万元，日常公用经费调增3万元），项目收入16.86万元（大桥鹰嘴岩标识标牌费用16.86万元）。

3、其他收入10万元。其中基本支出收入1.41万元（县纪委廉政教育宣传经费1.13万元，收取林城镇工商所电费0.28万元），项目收入8.59万元（县农业局拔禁捕退捕工作经费 7.04万元，县经济建设投资有限公司拔文化村工程测量费1.55万元）。

支出方面：全年实际支出为211.23万元，占全年收入的100%，财政均按实际支出进度予以拨付。

- （一）基本支出145.22万元，占全年收入的68.75%，其中年中预算调整收入支出35.29万元，占全年收入的16.71%。

1、工资福利性支出123.24万元，占全年收入58.34%，其中基本工资45.30元，津补贴26.50万元，奖金22.82万元，伙食补助费5.07万元，养老保险费11.84万元，医疗保险费6.29万元，其他社会保障缴费0.78万元，其他工资支出4.64万元。

2、公用经费支出21.93万元，占全年收入10.38%，其中办公费0.19万元，印刷费0.53万元，水费0.17万元，电费0.84万元，邮电费0.04万元，差旅费0.36万元，培训费0.2万元，维护费0.02万元，劳务费0.06万元，业务委托费11.42万元，工会经费6.33万元，其他交通费用0.53万元，其他商品服务支出1.24万元。

3、对个人和家庭的补助0.05万元，占总收入0.03%，用于早禾村救济金0.05万元。

- （二）项目支出66.01万元，占全年收入的31.25%。

1、县本级年初预算安排的项目支出12万元,年未财政收回2.66万元(其中湿地保护和恢复项目收回1万元,湿地执法项目1.31万元,湿地宣传与教育0.35万元)，,实际支出9.34万元，占全年收入的4.42%，其中：

（1）、湿地保护与恢复3万元，用于湿地范围内13个监控运行费用1.98万元;用于湿地保护与恢复项目申报差旅费租车费用0.51万元;湿地保护与恢复开展印刷费0.51万元。

（2）、湿地执法项目2.69万元。用于专项执法和日常巡护差旅费、租车费0.94万元，卫星导航图0.45万元，网络费用0.5万元，其他费用0.8万元。

（3）、湿地宣传与教育项目3.65万元，用于2月2日湿地日、4月爱鸟周等宣传活动费用2.47万元,差旅费、租车费0.29万元；办公费0.15万元，生态馆维护费用0.74万元。

2、县本级预算调整项目支出16.86万元，占总收入7.99%，用于大桥鹰嘴岩标识标牌项目结算费用16.86万元。

3、2020年结转项目支出31.22万元，占总收入14.78%，用于用于渠水河沿岸植被恢复10万元,沿河监控设备及运行费用20.18万元，湿地执法与宣传专项经费1.04万元。

4、其他收入项目支出8.59万元。占总收入4.06%，用于禁捕退捕工作经费支出 7.04万元，文化村工程测量1.55万元。

“三公”经费控制情况：没有因公出国（境）人员；无公务接待费支出，无公务用车购置及运行维护费(2021年1月车改收回车辆），有效的控制了“三公经费”的支出。

政府采购方面：无政府采购支出。

财务管理方面：湿地公园管理局认真履行部门“三定”方案确定的职责。没有存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。并按规定内容公开预、决算信息。对有关财务方面文件及时掌握，基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。并按规定内容公开预、决算信息。

五、渠水湿地公园管理局工作目标履职情况

由于年初预算安排及有目的进行了预算调整，有效的保障了各项业务工作顺利开展，反映良好，主要表现在：

（一）、深入推进党建引领、加强党风廉政建设

1.加强党建引领，推进廉政建设。

2.紧抓舆论引导，坚定理想信念。

（二）、业务工作开展情况

1、扎实有效地开展湿地保护宣传活动。依托“世界湿地日”、“爱鸟周”等重大契机，深入街道、乡村、社区、学校，广泛开展湿地知识、动植物知识及有关法律法规的宣传展示,全年累计制作横幅40余条，各类宣传单、册15000余份，大型海报1000张，湿地宣传小提袋1000个，出动宣传车辆40台次。

2、持续开展湿地科研监测。持续开展监测工作;组织工作人员每月开展至少2次的野外实时监测,确保环境监测数据质量,积极组织开展鸟类调查,调查结果显示，我湿地公园周边的鸟类种类和数量出现逐年增加的趋势。加大生态保护与修复力度。今年年初启动了会青公路沿线植被恢复修复工程，在林青公路两侧种植栾树、青枫、香樟等名贵树种，打造出绿色生态沿河景观带.积极向省林业局提交湿地保护与恢复、小微湿地治理建设项目申报材料，争取更多项目资金支持湿地建设

3、全面强化湿地保护与恢复。一是继续深入开展退捕禁捕工作。通过开展日常巡查，各沿河村安排举报人监督和举报非法捕鱼行为，严厉打击了违法捕捞行为，切实保护好渠水生态资源。下半年，利用枯水期清理了散落在河边的渔网和地笼123件；二是持续推进沿河排污治理工作。对大冲泉水豆腐厂的排污进行了多次实地查看取证，并向县环保局送了《治理意见函》。同时安排工作人员经常性监督长田造纸厂废水的处理，对沿河居民乱倒建筑垃圾和生活垃圾的行为进行批评教育9人次；三是坚决制止破坏生态环境行为。制止河边采挖树木和草药行为3起，并移送一河边采挖树木的行为到县林业局执法大队。给岩头段和木舟段沿河建防洪堤破坏生态的行为向县水利局送函，要求停止破坏沿河原生态。

（三）、其它工作

1、疫情常态化下防控严格规范。

2、全面推进乡村振兴有效衔接。

3、积极开展公共机构节能工作。

4、其他工作稳步推进。在抓好党建、业务工作的同时，切实加强了财务管理工作，有效推进了旅游开发、文明创建、民族团结进步、“清廉会同建设”工作、工会、计划生育、安全生产、森林防火、综治民调、信息报送等工作。

六、单位履职效益

2021年部门财政资金支出资金使用符合政策要求，合理合法，使用有效，管理规范。我局根据年初工作计划和重点性工作，对部门预算绩效管理工作开展情况进行了自查自评，绩效自评覆盖了整个重点支出。全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的实施，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标，促进了渠水湿地管理工作顺利开展，达到了预期绩效目标，2021年绩效目标全面完成，具体情况如下：

（一）生态效益。一是湖南会同渠水国家湿地公园通过采取一系列的生态保护措施，打造良好的湿地－森林复合生态系统，减少进入湿地公园的污染，保障区域生态安全。二是有效保护水禽栖息地。三是有效保护与恢复区域生物多样性，构建完善生态网络，四、环境改善，生态得到保护，绿水青山变成金山银山。

（二）、社会效益。湿地公园管理局建设社会效益表现一是进行现代林业建设探索和实践，积极建设生态文明；二是促进湿地文化的提升和传播；三是改善水质，保障会同县饮用水的安全；四是科研、科普的理想基地；五是加强社区群众爱护湿地、保护湿地的意识；六是积极促进会同县社会主义新农村建设；七是构建秀美渠水湿地、和谐会同。

（三）可持续性影响

通过对湿地资源的开发利用，能带动区域经济繁荣，解决人员安置，增加收入。同时又可以进行环保、科普、保护自然资源的教育，提高全民环保意识。

七、绩效自评结论

经自评，2021年度我局部门整体支出绩效评价结论为“优”， 自查评分为91分。

单位：湖南会同渠水国家湿地公园管理局

2022年5月19 日