附件3

会同县公路建设养护中心2023年公路养护项目财政支出绩效自评

一、项目概况

2023年公路养护项目资金143.54万元。主要用于沥青路面挖补、水泥路面清灌缝、路面基层修复；安全设施修复标志牌的更换、波形护栏的修复、防撞墙的修复、公里碑维护等；道班房维护围墙油漆、门窗、屋面等设施的检查；养护机械车辆及设备的运行和维修以及养护生产工具购置等费用。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位及使用情况。2023年县财政下达我中心公路养护项目为143.54万元，实际到位143.54万元，到位率100%。资金使用143.54万元，资金使用率100%。

（二）项目资金管理情况。本单位制定《会同县公路建设养护中心小修保养管理办法》及相关管理措施，对各实施项目进行规范管理。项目资金实行分项核算的管理模式，做到专款专用，无挤占、挪用、串用的现象。资金使用严格按照事业单位会计核算管理办法进行，无虚列、截留、挤占、挪用现象，严格按照县政府和县财政相关文件及相关标准执行。公路养护经费专项实际支出143.54万元，其中专用材料费27.71万元、劳务费（国省县道养护人员和长聘人员工资）50.1万元、养护机械设备及车辆油料费修理费21.85万元、其他商品服务支出43.88万元（主要为国省干线路基养护承包费和养护工程项目第三方服务费）。

三、项目组织实施情况

# （一）项目组织情况。一是加强组织领导，成立项目实施领导小组，促进项目顺利实施。二是严格按照项目批复、作业设计和实施方案组织项目实施。三是推行政府采购制度和项目工程专人负责制，对项目工程所需设备、基础设施建设，积极推行政府采购和招标制度，并建立事先、事中、事后全过程监督机制。四是健全项目质量保证体系，实行项目责任终身负责制、质量责任追究制、并成立项目工程督查和质检小组，对各项目施工中的各环节采取分工序检查验收的办法，严把项目质量关。

（二）项目管理情况。

1、养护模式更勇创

- 勇于探索创新养护管理模式，农村公路采用“养护站+家庭承包式+市场化养护+公益性特岗”养护管理模式。公路管养率和常养率均达100%，路面PQI中等以上比率87.21%。

2、日常养护更扎实

- 一年来，清理水沟150km，整理路肩150km；修补路面坑槽1960㎡；恢复水毁工程（浆砌片石挡土墙）约1500m3；拆除重建防撞墙50m；维修波形护栏640m，安装护栏端头32个；提升桥梁护栏等级4座；马蹄坡K153+750右侧滑坡设施防护网1处。

3、公路路况更稳定

严谨高效施工，全面提升公路建设质量。完成省道S342线、S249线大修2.68km，国道G209线、省道S342线17.315km；国省干线预防性养护及小修工程44.99km72处40319㎡；农村公路换板71466㎡，水泥砼路面接缝清灌110.8km；G209国道连山段路域环境整治10.026km，其中新建水沟700m3，行道树绿化约2700株。

4、示范引领更助力

发挥示范引领，高质量推进“四好农村路”建设工作。强机制、补短板、求实效，在巩固创建国家级“四好农村路”示范县成果的同时，继续创建坪村镇“四好农村路”示范乡镇；桐木村为“四好农村路”示范村；C088枫木至清江冲3.158公里、Y235上坊村至翁老村1.398公里和X002团河至和平16公里“四好农村路”示范路；“四好农村路”全国示范县国家级评估验收，我县农村公路示范路120公里，其中重点迎检线路81.626公里，我中心对重点迎检线路和途经线路进行路肩、水沟杂草砍除、清理水沟、清挖标准水沟，对防护设施进行油漆、行道枝刷白，标志标牌及安全设施修复等，顺利通过“四好农村路”全国示范县国家级评估验收，以点带面推动全县农村公路高质量发展，助力城乡融合发展。

5、群众出行更安全

着力办好公路服务民生实事，完成省交通运输厅下达会同县2023年炮团侗族苗族乡、地灵乡共2条农村公路安全生命防护工程3.01km，完成C070线炮团乡梨子寨桥危桥拆除重建工程桥梁基础和桥台施工，预计十二月底全面完成。

切实打好道路交通问题顽瘴痼疾集中整治攻坚战，落实县委、县政府“1354”工程，完成学校门口路段警示标牌、标线增设19处，完成国省干线公路安全隐患处治24处，农村公路安全隐患处治35处。

四、项目绩效情况

公路养护是交通运输生产的重要组成部分，它为汽车运输提供良好的道路条件。为了适应日益的社会经济对公路行车服务质量的需要，实现公路工程的预期使用寿命和功能，就必须加强公路的养护管理。

- 经济效益。项目实施后，有效地保持了公路路况，降低了汽车的轮胎及机件损耗，从而降低了汽车运输成本。同时也有效保证了公路的通行能力，保证人员物资往来安全，促进经济均衡发展。

- 社会效益。项目实施后，通过对公路进行大规模的整修，达到进一步优化我县公路路容路貌的目地。既保护了公路周边的自然环境，又及时清理道路上或者路面两侧阻碍能行的垃圾及障碍物，从而保证了通行安全。

- 社会公众或服务对象满意度。更好地服务公众出行，使广大司乘人员满意。

五、后续工作计划和建议

一是认真完成事业单位体制改革。按照政事分开、事企分开原则，稳定好职工队伍，积极推进行政执法职能剥离。认真落实公路建设养护中心定位职能，突出主职主业和重点，理顺工作机制，加快单位“三定”方案落实落地，确保体制改革尽早到位，重整队伍继续前行。

二是积极推进科学化、制度化管理。面对新形势新要求，认真落实党的十九届四中全会精神，立足基层实际积极探索治理体系与治理能力现代化路子，更加注重制度建设，以提高效率效能为目标，推进内部竞争与激励机制建设；以提高养护生产力为主要任务，健全完善适宜的工作目标考核制度；加强和完善职工代表大会制度，凝心聚力推进民主管理。

三是持续抓好“四好农村路”建设。重点在管好和护好上发力，按照标准和要求，集中力量建设“畅、安、舒、美”农村公路，为乡村振兴提供交通支撑。

四是强化科技兴路、创新兴路。坚持科学态度与精神，充分运用新技术、新工艺提升公路养护水平，努力提高公路养护机械化程度，解放和发展生产力。

六、项目评价工作情况

（一）绩效评价开展情况。按照此次绩效评价的相关要求，为了做好我中心项目支出绩效评价工作，我中心积极组织开展了收集评价基础数据，核定资料来源和依据等佐证材料，进行了现场勘验检查。采用综合评价法，以定性分析与定量分析相结合，实事求是地全面分析评价项目的绩效情况。通过规范程序，保证了评价依据的充分有效，及时完成了项目绩效评价报告。

（二）项目绩效自评结论。经自评，项目已基本按照规划作业设计和实施方案实施完工，项目支出达到预期绩效目标。2023年我中心公路养护项目绩效自评为“优”，自查评分为96分。

会同县公路建设养护中心

2024年8月25日