附件7

会同县公路建设养护中心2023年度整体绩效和项目绩效自评情况公开

根据《关于开展2023年度本级财政资金绩效自评工作的通知》（会绩效[2024］11号），我单位拟公开2023年度一般公共支出整体绩效和专项资金预算绩效情况，公开如下：

一、县公路建设养护中心的主要职责、工作任务及目标

主要职责：负责辖区内国省干线公路的养护和管理工作，公路安保工程、水毁工程和危桥改造工程的实施，公路路政管理、治超执法工作，公路道路桥梁的维护，公路交通设施的管理、建设和维护等工作。

主要工作任务及目标是：管养公路里程1574.856公里（其中国道48.197公里、省道194.061公里、县道300.176公里、乡道543.44公里、村道488.445公里及专用公路0.537公里）和桥梁383座（干线公路桥梁104座，农村公路桥梁279座）的小修保养和日常养护，保障道路安全畅通。

二、基本情况

现有行政编制人员0个，全额拨款事业编制66个，自收自支事业编0个，实有在职人数66人，退休人员115人。有车辆12台，实有在职人数与编制数相符。

三、年初预算安排情况

县本级安排县公路建设养护中心预算收入11738600元，其中工资福利性支出为7622600元；项目支出2797000元，主要围绕公路养护工作进行安排（其中非税征收成本193000元、公路养护经费2604000元）；公用经费1319000元（其中“三公”经费预算中的公务接待费为10000元、公务用车购置及运行维护费为8400元）。基本能够保障县公路建设养护中心履行主要工作职责。

2023年度“三公经费”预算1.84万元（其中“三公”经费预算中的公务接待费1万元、公务用车购置及运行维护费0.84万元）。

四、本年预算执行情况

收入方面：在实际执行中，县公路建设养护中心全年总收入为30487882.87元，其中事业收入为226081.22元（年初因事业收入不能确定数据，未列入年初预算），本级财政拨入30261801.65元，比年初预算追加1852.32万元，主要原因为：项目支出增加、人员经费的增加。

支出方面：全年实际支出为30487882.87元，其中工资性支出7629657.15元，占总支出的25.03%，其中基本工资2937273元，津补贴1530130元，奖金276853.86元，伙食补助费198049.48元，绩效工资1111764.98元，基本养老保险缴费883803.62元，基本医疗保险费400999.34元，其他社会保障缴费69602.24元，其他工资福利支出221180.63元。商品服务支出1513525.09元，占总支出的4.96%，其中办公费113846.91元，水费6057.61元，电费40125.12元，邮电费10525.12元，差旅费274816.37元，公务接待费10000元，劳务费28769元，培训费13440元，工会经费272976.13元，公务用车运行维护费8400.13元，其他交通费用445370元，其他商品和服务支出289198.3元。对个人和家庭的补助支出861638.04元，占总支出的3.15%，其中抚恤金581225元，生活补助250080元，奖励金50280元。项目支出为20383062.59元，占总支出的66.86%，财政均按实际支出进度予以拨付，用于支付建安工程费用，主要项目为：结转2022年年初预算养护经费项目支出459880元、2023年公路日常养护支出221628.22元、2023年春节支付2022年养护工程项目资金6125538.8元、大坪江危桥改造等项目支出230892元、2022年国省道预防性养护工程和G209线坪村集镇至水泥厂大修工程支出3329400元、2023年公路水毁保险项目1646000元、2023年公路日常养护及养护工程支出7259641.57元、“四好农村路”养护支出1110082元。“三公”经费控制情况：没有因公出国（境）人员，公务接待费占年初预算安排数54.34%，支出10000元，公务用车购置及运行维护费占年初预算安排数45.66%，支出8400.13元，有效的控制了“三公经费”的支出。

政府采购方面：全年通过政府采购支出1161521元，采购内容为：2023年养护工程，为年初采购计划的100%。

财务管理方面：县公路建设养护中心认真履行部门“三定”方案确定的职责。没有存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。并按规定内容公开预、决算信息。对有关财务方面文件及时掌握，认真履行，确保各项经费支出合理合法。对有关财务方面文件及时掌握，单位在以下方面进行了严格的管理：1、加强预算和专户管理。根据县财政局部门预算编制的相关要求，结合本单位事业任务和服务规模，在保工资、保运转和公路养护事业发展的基础上，科学地做好2023年部门预算编报工作。预算执行时，坚持分月编制资金使用计划，确保资金支出不突破预算。2、规范财务管理。一是认真做好了会计核算工作，完成了日常财务报销、工资以及各项费用的支出。二是认真执行《会计法》《预算法》，进一步加强了对财务人员财务基础工作的指导，规范了记账凭证的编制，严格了原始凭证的审核，强化了会计档案的管理等。三是加强内、外部的沟通。进一步协调了和财政、审计、税务等业务部门的关系。四是合理调度资金，保证了全局事业发展的需要。3.加强管理厉行节支。结合我单位实际情况，完善了接待、出差、会议、培训等制度和审批程序，规范了公务支出行为。

绩效自评公开后，由我单位承担公开主体责任，负责解释和说明。

会同县公路建设养护中心

2024年8月25日