项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

本项目是为了确保审计系统建成的“金审工程”（网络建设、机房建设、设备购置、人员培训、AO与OA交换等）能继续发挥作用而安排的项目，实施单位为会同县审计局，主要是用于后期维护、人员培训、设备更新等费用。

（二）预算资金使用管理情况

## 1.预算资金安排及管理情况

## 本项目通过年初预算安排财政资金10万元，财政年初下达资金指标，我局每月按计划向财政申请支付。本年资金到位10万元，支出进度100%，主要用于审计专网的网络使用、机房设备运行维护、终端设备更新维护等开支。

## 为加强项目资金的管理，我局在原有财务管理制度的基础上进一步细化，制订了会同县审计局项目资金管理使用办法，并将使用情况列入年度目标考核内容。财务人员根据项目资金管理使用办法进行严格审核把关，确保专款专用。

2.项目组织实施管理情况

我局由办公室具体执行网络维护，因本项目支出规模较小，办公网络设备开支的费用没有达到政府采购的规模要求，均为自行采购。

（三）预算绩效目标情况

1.绩效目标

保障金审工程网络畅通。

2.绩效指标

设置了一级二级绩效指标，并根据一级、二级绩效指标的设置情况细化了三级绩效指标：网络使用、运行成本、社会成本节约率、生态环境成本节约率、租用网络线路、网络技术升级次数、网络运行故障率、提升审计效率、项目完成的及时性、有效使用财政资金、积极推动重大政策措施落实到位的意识、不断提高自然资源资产节约利用和生态环境安全意识、社会公众满意度。

二、绩效评价工作情况

我局根据文件要求,立即组织了相关人员对2023年度专项资金实施绩效评价工作，通过实地抽查与核实、查阅资料，收集评价相关资料，逐一对照考评内容和指标，整理、统计相关资料汇总数据，如实填报考评表格，进行了综合分析评价，完成了自评工作。

# 三、主要绩效及评价结论

（一）社会效益

项目实施后，积极推动了重大政策措施落实到位的意识。

（二）生态效益

项目实施后，不断提高了自然资源资产节约利用和生态环境安全意识。

（三）满意度情况

提升了社会公众满意度。

（四）评价结论

根据项目指标体系评分，会同县审计局金审工程专项资金项目得分95分，项目评价结论是：金审工程项目完成了绩效目标任务，网络故障率低于10%，发挥了项目应有的绩效作用。

# 四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

为保障金审工程网络畅通，提高审计效率，安排专项资金10万元。

（二）项目过程情况

### 我局按项目目标维护网络、人员培训、更新设备。县财政根据预算安排资金情况下达指标至单位，单位按月向县从财政局申请用款计划，资金严格的按照要求使用。

## （三）项目产出情况

### 2023年财政预算安排金审工程专项资金10万元，资金全额拨付到位，完成率100%。2023年我局租用网络线路1条，升级网络2次，未出现网络故障，提高了审计效率。

## （四）项目效益情况

### 通过本项目实施进一步提高了业务人员素质，提升了审计效率，促进财政资金有效使用，推动了重大政策措施落实到位。

# 五、项目主要经验、存在的问题及建议

## 存在的问题

## 我局人员老化，不能达到“金审工程”的人才要求，只能通过多维度、多渠道的培训，提高审计人员计算机运用能力，逐步实现办公自动化和计算机审计。