附件2

项目支出绩效自评报告

（2022年涉农资金结余项目）

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目决策背景

坪村镇是共和国第一大将粟裕将军的故乡，位于会同县中北部，距县城8公里。镇政府驻麻塘村枫响铃，下辖12个行政村，2个居委会。

- 项目主要内容

2022年涉农结余项目明确乡村振兴项目经费开支，是完善农村基础设施，提高农村生活水平重要保障。

- 项目组织管理机构

坪村镇人民政府

（二）预算资金使用管理情况

## 1.预算资金安排及管理情况

（1）资金来源及拨付流程

2023年县财政预算安排165.5万元用于2022年涉农结余项目，按各项工作完成的进度支付。

- 资金到位情况

资金一次性拨付到坪村镇人民政府，资金到位率100%，

- 资金使用情况

截止2023年底，165.5万元2022年涉农结余资金已使用165.09万元，使用率99.75%。

- 资金管理制度及执行情况

- 坚持依法管理，坚持以新《预算法》《会计法》为指导，依法完善资金管理的制度体系，用法规制度做好资金管理工作。注重资金时效，结合工作实际，加快资金拨付，盘活资金存量，在时效内迅速落实到位。

2.项目组织实施管理情况

（三）预算绩效目标情况

1.绩效目标

2023年度，严格执行财经制度和管理规定，按时完成预算执行进度，严格控制、合理利用各项经费，鼓励合法合规的经费开支，按要求进行预算管理，不断完善资产管理制度，确保项目资金得到合理使用。

- 绩效指标

（1）数量指标：

| 项目 | 建设任务 |
| --- | --- |
| 枫木村人居环境整治二期工程 | 竹围栏600米、道路硬化200㎡、沟渠硬化400米、村团整治40处等 |
| 铺坪村防洪堤建设工程款 | 14—16组防洪堤建设580米，浆砌石660方，其余部分加固 |
| 铺坪村消防设施建设工程款 | 3组、5组新增消防栓各1个、桐木田、大洪增设消防水带箱各1个 |
| 铺坪村自来水蓄水池建设和铺坪村紧急避险所建设工程 | 场地平整填土石方1860立方米、路面硬化930平方米及其他 |
| 清水村村级道路维修工程 | 6.7.8组组级道路维修15处，其中：路基维修砌坎3处，路面修补12处 |
| 铺坪村基础设施项目水渠工程 | 新建引水渠655米，300×300，其中：2组小鸡冲至老变压器水渠硬化500米，12组桃木湾水渠硬化75米，15组下将冲口水渠硬化80米 |
| 铺坪村机耕道建设工程 | 新建机耕道2220米，其中：1组小鸡冲机耕道800米，8组杨火冲机耕道190米，9组青朗公路至九组入组路500米，入组道路至见家湾机耕道600米，14组拓丘到岩头冲口机耕道130米 |
| 铺坪村酸菜厂建设工程 | 铺坪村酸菜厂建设 |
| 铺坪村排渠建设工程款 | 13组水库脚排水渠长270米，浆砌石200方，其余部分加固 |
| 2022年枫木村应急避险场所建设工程 | 8组场地平整填土石方1860立方米、路面硬化930平方米及其他 |
| 清水村水渠新建工程 | 2、3、5组水渠新建566米，其中：2组40*40水渠长176米，3组40*40水渠205米，5组30*30水渠185米 |
| 清水村人居环境整治二期工程 | 村部周边及清水坝、金鸡冲、宝鸭冲等村团整治15处 |
| 铺坪村农耕便桥建设项目 | 铺坪村1、2、3、15、16、17组建设农耕便桥6座 |
| 铺坪村村道排水沟修建及道路两侧美化维修建设工程 | 村道排水沟修建及道路两侧美化维修建设 |

- 进度指标：2023年12月已完成各项工作任务，任务及时率100%。

- 质量指标：保障了各项工作圆满完成，验收合格。

- 成本指标：

| 项目 | 使用资金情况 （万元） |
| --- | --- |
| 枫木村人居环境整治二期工程 | 3.3 |
| 铺坪村防洪堤建设工程款 | 32.5 |
| 铺坪村消防设施建设工程款 | 1 |
| 铺坪村自来水蓄水池建设和铺坪村紧急避险所建设工程 | 5 |
| 清水村村级道路维修工程 | 3.5 |
| 铺坪村基础设施项目水渠工程 | 7.8 |
| 铺坪村机耕道建设工程 | 11.5 |
| 铺坪村酸菜厂建设工程 | 39.99 |
| 铺坪村排渠建设工程款 | 9 |
| 2022年枫木村应急避险场所建设工程 | 20 |
| 清水村水渠新建工程 | 6.5 |
| 清水村人居环境整治二期工程 | 10 |
| 铺坪村农耕便桥建设项目 | 15 |
| 铺坪村村道排水沟修建及道路两侧美化维修建设工程 | 3.3 |
| 上缴2021年尚未能报账的财政涉农资金结余 | 0.41 |
| 合计 | 165.5 |

没有超出预算范围。

- （5）经济效益指标：提高农村生活水平，保障百姓生产生活条件。

- （6）社会效益指标：完善农村基础设施，提升群众生活质量，得到百姓的认同，对政府的满意度上升。

- （7）可持续指标：促进提高群众认可度。

（8）群众满意度：服务对象满意度达到90%以上。

二、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

一是加强组织协调提高资金高效运转。二是加强专项资金管理，发挥最大的效用。

（二）存在问题和建议

项目管理制度有待完善，项目管理需进一步规范。预算执行和绩效管理工作有待提高。会计基础工作需进一步提高质量，项目资金使用监管力度有待加强。建立绩效目标和绩效自评结果与预算安排、政策调整挂钩机制，对绩效不明显的，适当予以取消；对绩效不高的，督促及时改进；对绩效水平高的支出项目，在资金安排或政策支持上予以倾斜。

三、项目评价工作情况

我单位根据文件要求,立即组织了相关人员对2023年度专项资金实施绩效评价工作，通过实地抽查与核实，查阅资料，收集评价相关资料，逐一对照考评内容和指标，整理、统计，如实填报考评表格，进行了综合分析评价，完成了自评工作。

根据《项目支出绩效评价共性指标体系》评分，会同县坪村镇人民政府2022年涉农资金结余项目得分98分，项目评价结论是：会同县坪村镇人民政府2022年涉农资金结余项目完成了绩效目标任务，发挥了政府为民办实事和公共财政应有的绩效作用。