附件2-1

项目支出绩效自评表

| 项目支 出名称 | 森林资源培育 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  |  |  | 实施单位 | 会同县林业局 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 10 | 100% | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 51.2 | 51.2 | 51.2 |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 1.“3.12”植树节高标准绿化树栽植50亩，支付绿化经费7万元；2.全县范围18个乡镇组织实施国家级森林城市创建工作，支付创森经费18万元；3.支付6674亩示范基地租山费及护林管护经费14万元；4.支付209国道绿化土地租赁费12.2万元。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因 分析及 改进措施 |
|  | 产出指标 （50分） | 数量指标 | 高标准绿化苗义务植树面积 | 50亩 | 50亩 | 7 | 7 |  |
|  |  |  | 高标准示范基地管护面积 | 6674亩 | 6674亩 | 7 | 7 |  |
|  |  |  | 组织实施国家级森林城市创建个数 | 18个 | 18个 | 6 | 6 |  |
|  |  | 质量指标 | 造林存活率 | ≥85% | ≥85% | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 造林存活率 | ≥95% | ≥95% | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 示范基地管护率 | 100% | 100% | 2 | 2 |  |
|  |  | 时效指标 | 完成及时率 | =100% | =100% | 6 | 6 |  |
|  |  | 成本指标 | 森林资源培育成本 | ≤51.2万元 | ＝51.2万元 | 6 | 6 |  |
|  |  |  | 社会成本节约率 | ≥0% | ≥0% | 6 | 6 |  |
|  |  |  | 生态环境成本节约率 | ≥0% | ≥0% | 6 | 6 |  |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效 益指标 | 增加林农收入和就业机会 | 效果明显 | 效果明显 | 8 | 8 |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 改善农村人居环境情况 | 效果明显 | 效果明显 | 8 | 7 |  |
|  |  | 生态效 益指标 | 可提供护林劳务就业岗位 | 效果明显 | 效果明显 | 7 | 6 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 改善项目区生态环境 | 效果明显 | 效果明显 | 7 | 7 |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 项目区群众满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 9 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 97 |  |

填表人： 谭月娥    填报日期：2024年7月24日      联系电话：13874582002