2023年保障性住房维修及管理

财政支出绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

我中心直接管理全县保障性住房3500套，权属我单位管理保障性住房共计1560套，其中公租房1340套，廉租住房220套，总建筑面积约97320.2平方米。为切实解决我县城镇低收入家庭及新就业无房干部职工住房保障问题，

（二）项目年度预算绩效目标

2023年度维修经费为40万元，项目性质用途为保障性住房的管理与维修，为我县低收入家庭、外来务工人员及大中专院校毕业生提供了有力的住房保障。

二、项目资金使用及管理情况

2023年度我局所管辖的保障性住房水管改造更换及维修、修护共计40万元：其中化粪池清理5.8万元，路面硬化8.6万元，围栏维修5万元，屋面漏水维修6万元，厕所防水4万元，外墙及室内瓷砖修补5万元，墙面粉刷4.6万元，冰冻水表破烂更换1万元。全年共支出保障性维修资金40万元。年初预算安排保障性住房维修资金40万元到位，严格执行专款专用。

三、项目组织实施情况

为我县低收入家庭、外来务工人员及大中专院校毕业生提供了有力的住房保障，为入住租户家庭改善了住房条件和居住环境。进而实现社区的和谐与社会保障的完善，得到了租户的一致好评。

四、项目绩效情况

保障性住房维修资金40万元，主要用于：下水管道维修与改造、小区水泥地面硬化、自来水管道维修、屋顶及室内防水处理、厕所化粪池清理、外墙与室内瓷砖修补与粉刷、房门换锁、冰冻灾害及其他自然灾害和应急情况处理。

五、其他需要说明的问题

1、积极加强保障性住房信息平台的数据录入管理，加强保障性住房的申请、审核、入住、退出等，建立公开、公平、公正制度，做好会同县“互联网+监督”以及会同县会同互联网+政务服务等信息平台管理，保障性住房的相关信息录入更新达到100%。

2、权属管理的保障性住房老化严重，维修面增加，维修经费短决。

五、项目评价工作情况

为切实解决我县城镇低收入家庭及新就业无房干部职工住房保障问题，我单位已按中央、省市文件精神和相关政策已扩大了保障范围，进一步提高了服务品位，树立了行业形象。

会同县房屋征收和住房保障服务中心

2024年9月9日