会同县自然资源局地质灾害防治监测员

补助项目支出绩效自评

一、项目概况

2023年自然资源局地质灾害防治监测员补助项目专项资金25万元。主要用于全县范围内地质灾害防治监测员补助。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位及使用情况。2023年初预算县安排下达我局地质灾害防治监测员补助项目专项资金合计25万元，到位资金25万元，到位率100%。

（二）项目资金管理情况。一是制定《会同县自然资源局专项资金管理办法（试行)》及相关管理措施，对各实施项目进行规范管理。项目资金实行专账管理、分项核算的管理模式，做到专款专用，无挤占、挪用、串用的现象。二是规范项目资金使用程序，对各项目资金使用情况进行公示。

三	、项目组织实施情况

每年开展汛前排查、汛中巡查、汛后核查工作，聘请湖南省核工业地质局301队为技术支撑服务单位，对我县287处地质灾害隐患点进行拉网式巡排查，完善287处隐患点县、乡、村群测群防体系，与气象、水利等部门通力合作发布预警信息，开展应急调查。

四、项目绩效情况

（一）经济效益。地质灾害隐患点通过监测员提前预警预报，成功避险，及时避让转移人数2000余人，保护财产1000余万元。监测预警避免财产损失近200万元，进一步促进社会繁荣和可持续发展。

（二）社会效益。全县地质灾害隐患点伤亡人数实现了“零伤亡”，人民满意度达90%以上，取得了良好的社会效益。

五、存在的主要问题和建议

我县属地质灾害易发区和多发区，点多面广，县财政资金匮乏。地质灾害防治任务重、压力大。

六、项目评价工作情况

经自评，项目已实施完成，项目支出达到预期绩效目标。根据对地质灾害防治监测员补助项目绩效评价共性指标体系自检自评结果统计：2023年我局地质灾害防治监测员补助项目绩效自评为“优”，自查评分为97分。

会同县自然资源局

2024年9月5日